# SV30 自动识别技术调研报告

GitHub 项目评估  国外技术与设备  实施建议

调研截止日期  2026年10月30日
适用对象  污水处理视觉检测项目的技术选型与原型立项

## 核心结论

本报告将 SV30 按“活性污泥静置 30 分钟后的沉降体积比例”理解。现有公开资料足以支持原型开发，但本次未验证到可以直接用于任意污水厂、无需适配的成品开源系统。应分别评估量筒界面直接测量、时序图像预测、显微图像预测，以及自动化仪器四类方案。

最直接相关的 GitHub 项目是 1239251879/3D-SM：包含 SV30 预测、沉降图像处理和模型文件。它来自中国研究团队，不能归入国外项目。其论文报告 SV30 的 R² 为 0.953；这是研究条件下的拟合指标，不代表“95.3% 的读数准确率”。[S1][S2]

国外已有可核实的相机识别研究和商业仪器：韩国采用自动取样与相机识别，瑞士从图像提取完整沉降曲线，日本明电舍采用透射光界面跟踪，英国和丹麦的产品覆盖自动沉降测试及多参数分析。共同值得借鉴的是测量流程、取样与清洗，而不只是模型结构。[S12][S13][S14][S15][S18]

建议第一阶段建立固定相机、受控照明、量筒标定和 30 分钟界面读数的可解释基线；将 3D-SM 作为独立实验分支。若目标是污泥膨胀诊断，再增加显微图像与 MLSS。此建议属于本报告的工程判断，尚未通过现场样本验证。

## 统一指标口径

| 指标 | 含义与换算 |
| --- | --- |
| SV30 百分比 | 沉降污泥体积 ÷ 原样总体积 × 100%，报告为 %。 |
| SV30 体积浓度 | 部分英文资料以 mL/L 表示；数值等于百分比数值乘以 10。 |
| SVI | SV30 的 mL/L 数值 ÷ MLSS 的 g/L 数值，单位 mL/g。 |

例：1 L 原样在 30 分钟后沉降污泥为 300 mL，则 SV30 为 30% 或 300 mL/L；MLSS 为 3 g/L 时，SVI 为 100 mL/g。SV30 并不是沉降速度；SVI 也不能独自解释全部沉降问题。[S19][S20]

# 一  GitHub 项目筛选结果

相关性按实际输入和输出判定。“公开可读代码”与“已有明确开放许可”分别记录。下表更新时间为 GitHub API 的 pushed_at 日期，不能视为作者仍承诺维护。

| 项目与类别 | 可复用内容 | 最近推送与限制 |
| --- | --- | --- |
| 3D-SM 直接相关 [S1] | 沉降时序图、SV30／SVI30／MLSS 回归；拍摄和预处理脚本 | 2026-08-05 未发现明确许可证；需 Git LFS 与环境整理 |
| wastewater_vision 间接相关 [S6] | 显微图像到 SVI 的迁移学习训练代码 | 2024-11-06 数据及 dataset.py 未公开；许可未明确 |
| PCM_data 间接相关 [S8] | 絮体、丝状菌分割；ASPCM 数据下载入口 | 2025-08-23 README 有框架描述冲突；许可未明确 |
| liquid-foam-interface-volume-detector 可迁移组件 [S9] | 量筒标定、双界面识别、体积时序、不确定度 | 2026-09-19 MIT；原任务为泡沫，并未验证污泥 |
| LabPics 容器物质分割 可迁移组件 [S10] | 透明容器及内部物质分割、训练和预测流程 | 2023-08-04 代码 MIT；需另核数据与权重使用条件 |
| Level-Meter 可迁移组件 [S11] | 目标检测定位液面，OpenCV 精读与体积换算 | 2021-07-27 依赖较旧；许可未明确；非污泥专用 |

## 复用优先级

优先研究 3D-SM 的数据组织、图像编码和模型输入；优先借鉴 liquid-foam-interface-volume-detector 的标定与误差预算。对于第一版固定机位设备，这两条路线分别提供预测方案和可解释测量组件。不能因为任务都涉及“液体”就直接沿用模型权重。

wastewater_vision 与 PCM_data 适合后续微生物状态评估；LabPics 适合背景复杂、容器位置变化较大的分割实验；Level-Meter 可作为较早的交互与两阶段读数参考。上述优先级为需求适配判断，不是现场性能排名。

## 筛掉了哪些同名或相邻结果

排除了音乐作品编号、SystemVerilog 练习、金融报文错误码等同名 SV30 结果。ASM／BSM 活性污泥工艺仿真虽然与沉降有关，但并不提供量筒图像读取能力，不计入识别算法项目。[S21]

# 二  重点代码与数据核查

## 3D SM 的公开内容与实际门槛

仓库存在 SV30 的配置、ResNet 模型、推理脚本和 best_model.pth 路径。实际推理按每组读取 3 张图片，经共享特征提取器融合后输出一个连续数值；输入是处理后的图像组，不能直接把任意量筒照片传进去。[S1][S4]

| 核查项 | 实际观察 | 对复现的影响 |
| --- | --- | --- |
| 模型与数据 | 常规 raw 下载返回 LFS 指针。SV30 权重真实端点 HEAD 返回 200，长度 91,057,979 字节。 | 需要取得实际对象；本次未下载并执行该权重。 |
| 公开标签 CSV | 实际读取 1,387 行：训练池 1,179 行，测试集 208 行；首行标记训练池含 5% 验证集。 | 不能把 1,387 行直接等同于独立现场试验次数。 |
| 拍摄时长 | run_one_batch 默认 duration=900，interval=10，即 15 分钟、每 10 秒一帧。 | 不属于默认 30 分钟实测；预测结果应单独标明。 |
| 拍摄后处理 | 脚本导入 process_batch.process_reactors；完整仓库树未找到 process_batch.py。 | 自动拍摄到处理的链路需补全或核实。 |
| 路径和依赖 | 拍摄路径绑定树莓派；推理默认 data 相对当前目录；预处理用 cv2，依赖表未列 OpenCV。 | README 命令与运行目录需适配，依赖需补齐。 |

以上是静态代码、仓库目录和文件可获取性核查，不是端到端复现实验。数据 CSV 中 SV30 标签范围为 7.8%—97.3%；范围宽不代表已覆盖所有厂站、相机和异常情况。[S3][S4][S5]

## 论文结果应怎样解读

3D-SM 论文在线发表日期为 2026年8月6日，期刊卷期日期为 2026年11月1日，故已在本次截止日前公开。作者另报告一次工业 AO 厂 71 天跨场地验证；其边界仍是所测试厂站及工况。不能推断为全国性、多设备通用精度，也不能将模型回归结果当成已校准仪表读数。[S2]

## 另两个污泥研究仓库

wastewater_vision 的 README 明确写明数据不公开，并省略 dataset.py；提供 ConvNeXt-nano 外部权重链接，本次未验证下载。PCM_data 声明有 505 张显微图像及标签，但 README 同时出现 GLASS／PyTorch 与 PaddleSeg 的不一致描述，需以实际配置和代码核对。二者都不能代替量筒 SV30 标定数据。[S6][S8]

# 三  国外研究与操作方法

## 美国运行实践将人工沉降试验作为参照

密歇根州的运行手册将沉降观察与 MLSS 结合解释 SVI；WEF 也明确指出，SVI 是常用而不全面的沉降表征。对视觉系统而言，应先证明读数与既定人工方法一致，再评价是否提升了异常发现能力。不能仅凭 SV30 高低推断污泥膨胀，也不宜把单一阈值作为所有厂站的合格线。[S19][S20]

## 韩国以自动取样和相机复现日常 SV30 检测

釜山大学等在 2010 年的研究使用定时泵送、数码相机拍摄和沉降污泥高度分析，并研究解絮凝、膨胀等状态的识别。论文直接对应“用图像自动完成传统沉降测试”的目标，说明该路线并不依赖近期的大模型技术。[S12]

可借鉴点是：将取样、计时、拍摄和特征分析视为一个系统。其公开摘要不足以支持本报告给出跨厂误差或产品成熟度；本次没有确认可直接下载的完整配套代码。

## 瑞士用完整沉降曲线替代单一终点读数

Eawag、ETH Zürich 与 Rittmeyer 参与的 2017 年研究，用普通相机记录批次沉降，采用多变量形状约束样条提取污泥层高度轨迹，并估计区域沉降速度。论文称软件公开，但本次没有确认到可直接复现的对应 GitHub 仓库。[S13]

这条路线最值得借鉴的是对垂直亮度剖面和时间连续性的利用：先保证图像采集可重复，再以物理过程特征抑制噪声。对只要求 SV30 的项目，完整曲线仍能帮助发现计时错误、漂浮和异常分层。

## 比利时现场数据支持显微图像软测量

2024 年 Borzooei 等研究使用比利时一家实际工业污水厂两年内按周采集的显微图像，比较多种 CNN 迁移学习模型，以 SVI 为预测目标。配套仓库是 wastewater_vision。该方法观察絮体和丝状菌形态，适合辅助评估沉降状态，但它的输入、目标和标定方式都不同于量筒照片识别。[S7][S6]

## 对国外路线的综合判断

| 路线 | 测到或估计什么 | 对本项目的启示 |
| --- | --- | --- |
| 人工基准 | 30 分钟沉降体积及 MLSS | 建立可追溯的训练与验收真值 |
| 量筒相机 | 界面位置和随时间变化 | 适合作为成本可控的第一版 |
| 显微图像 | 形态到沉降指标的统计关系 | 作为诊断支路，需本地校准 |
| 自动仪器 | 取样 测量 清洗 数据输出 | 持续可靠运行需要完整硬件闭环 |

# 四  国外商业设备对照

以下能力来自厂商官方页面或产品资料，属于产品宣称，并非本次独立验收结果。本次未获取正式报价、交货周期或现场维护记录，不能据此进行采购成本排名。

| 设备与地区 | 原理或主要输出 | 流程和集成要点 |
| --- | --- | --- |
| 明电舍 SVI-401 日本 [S14] | 透射光跟踪界面；散射光测 MLSS；计算 SVI | 自动气提取样、刷洗；SV30 单循环约 50 分钟；4—20 mA 输出 |
| ASP-SVI 英国 [S15] | 自动测量沉降百分比、MLSS、SVI；页面未明确相机原理 | 可设测试频率；自清洗、自校准；对接 PLC／SCADA／DCS |
| S3A 英国 [S16][S17] | 210 mL 样品；MLSS、沉降污泥量、SVI、上清液清晰度与浮泥 | 30 分钟无人值守测试；应验证小体积测试与现有方法的一致性 |
| DMR SPA 丹麦 [S18] | 激光扫描沉降界面，结合称重与过滤测量；SVI／DSVI、沉降速度、比过滤阻力 | 人工放入样品后自动分析；要求压缩空气；图像扩展功能部分仍在开发 |

## 最值得借鉴的工程细节

取样不能显著改变絮体。明电舍强调气提泵与较大口径测量管，反映出取样剪切和壁面效应是测量系统的组成部分。相机分辨率再高，也无法纠正取样本身已改变沉降特性的问题。[S14]

自动清洗与完整周期同样关键。30 分钟是沉降观察时长，自动装置还需要进样、排空与清洗；明电舍标注的 50 分钟循环就是具体例子。产品规划应分别说明“沉降时长”“结果更新周期”和“模型推理耗时”。[S14]

检测原理不必限定为 AI 摄像头。透射光跟踪、激光扫描和相机都可以服务于界面测量。固定工况下，可解释的测量链路可能比复杂预测模型更容易校准；此处属于工程选择建议。[S14][S18]

## 采购或对标前应要求的证据

要求同批样品与本地标准操作流程的配对比较，明确偏差、重复性和适用浓度范围；核实自动清洗后的挂壁残留、连续运行失败率、耗水耗气、耗材、接口与数据留存。厂商给出的重复性不能直接等同于现场绝对误差。

S3A 官方产品页本次直连超时，参数由检索索引和产品资料交叉读取；其当前供货状态仍需向厂商核实。该证据限制不影响对其他已直接读取设备页面的分析。

# 五  建议采用的技术方案

## 先建立量筒直接读数基线

建议测量链路为：按统一流程取样 → 记录混匀结束时刻 → 固定机位定时拍摄 → 检查图像质量 → 确认量筒与标尺 → 检测泥水界面 → 标定换算体积 → 输出 SV30 与证据图。30 分钟终点必须来自可追溯时间戳；单张照片本身无法证明已沉降 30 分钟。

采集端使用固定支架、统一规格量筒、漫射照明和稳定背景，锁定曝光与白平衡。先以人工选定 ROI 和标定刻度降低变量，再决定是否需要自动容器定位或 OCR。避免让刻度、玻璃反光和容器边缘进入主要界面计算区域。

## 算法先易解释再增加复杂度

| 环节 | 建议第一版 | 何时升级 |
| --- | --- | --- |
| 界面定位 | 多列灰度或颜色剖面、梯度峰值、鲁棒聚合 | 复杂分层与颜色变化导致系统性失效时加入语义分割 |
| 体积标定 | 人工标记多个已知刻度，建立像素到体积映射 | 移动拍摄时再增加透视校正与自动刻度读取 |
| 时间约束 | 保存原始时间戳；检查界面跳变及缺帧 | 数据充足后研究曲线拟合与提前预测 |
| 质量判断 | 模糊、遮挡、强反光、浮泥、多界面时提示复核 | 用本地困难样本训练异常检测器 |
| 结果输出 | SV30 % 与 mL/L、界面叠加图、质量标记 | 有同期 MLSS 后计算 SVI 并输出趋势 |

等截面积且几何条件满足时，可以用污泥层高度与总液柱高度之比换算体积分数；容器底部曲面、透视或非等截面时，必须使用体积标定曲线。浮泥和边界模糊时应保留人工判定入口，不能强行输出一个高置信数值。

## 独立验证 3D SM 与显微支路

3D-SM 支路先检查 LFS 对象和图像—标签对应关系，修复路径、缺失模块和依赖，再用原测试划分复核结果。之后只在独立现场数据上比较它与直接界面读数的收益。若使用前 15 分钟数据输出 30 分钟指标，界面必须注明“预测”，并与完整 30 分钟实测分栏记录。

显微支路在有明确污泥膨胀诊断需求时启动：固定显微镜倍率与采样方式，采集形态图像，同步获取 MLSS、SVI 和现场记录。公开显微数据可用于分割预训练，不能替代本地数值标定。

# 六  数据 验收与实施安排

## 数据组织比增加相邻视频帧更重要

每个独立样品保留厂站、采样点、日期、工艺、温度、稀释比例、容器编号、相机与曝光、时间原点、全过程图片、人工读数、MLSS 及复核状态。将同一样品的所有帧和裁剪图放入同一数据分组，按厂站、日期或批次划分训练与测试，避免相邻帧泄漏造成虚高指标。

建议原型阶段先积累 100—200 次独立沉降试验，覆盖清晰和困难条件；该数量是启动工作量建议，不是性能保证或行业标准。两名人员独立标注泥水界面和体积，记录分歧；先测量人工重复性，再设定自动读数的验收阈值。

| 必须覆盖的条件 | 建议观测 |
| --- | --- |
| 正常及不同浓度 | 沉降比例跨度、MLSS 变化、界面清晰度 |
| 困难视觉条件 | 泡沫 浮泥 挂壁 强反光 模糊 偏斜及浑浊上清液 |
| 真实过程异常 | 膨胀 解絮凝 延迟沉降及后期上浮；单独分析失败原因 |
| 设备长期运行 | 清洗前后偏差、镜头污渍、取样失败与计时偏差 |

## 指标以读数误差和拒识行为为主

以 SV30 绝对误差的“百分点”报告 MAE、中位误差、95 分位误差和系统偏差，附原始配对散点及误差分布；同时报告有效读数覆盖率、需复核比例、困难样本误报率和重复测量差异。R² 只作为辅助指标。拒识样本不能从总体统计中悄悄删除。

示例研发门槛可设为正常条件 MAE 不高于 2 个百分点、95 分位绝对误差不高于 5 个百分点；这只是待双方结合人工误差和业务需求确认的目标，不是既有产品承诺。跨厂测试应保留独立结果，不用总体平均掩盖单厂失效。

## 分阶段投入与退出条件

| 阶段 | 交付物与通过条件 |
| --- | --- |
| 阶段一 约 1—2 周 | 统一测量流程与采集台；完成基线算法和小批配对验证。 |
| 阶段二 约 2—4 周 | 积累独立样品、定位困难条件；决定是否引入分割或 3D-SM。 |
| 阶段三 约 2—4 周 | 接入取样、清洗、存储与告警；验证连续循环的有效测量率。 |
| 扩展验证 另行排期 | 不同厂站与季节独立测试，达到约定读数误差后再讨论生产使用。 |

时间为单台原型、人员和样品可获得条件下的粗估；不包含认证、定制结构交付与长期跨季节验证。本报告未执行模型训练、推理或硬件验收，未给出采购预算。

# 七  检索范围与来源

检索日期为 2026年10月30日。主要检索词包括 SV30、sludge settling、sludge blanket height、settleability、SVI、image analysis、graduated cylinder、liquid interface，以及相应 GitHub 限定查询。检索覆盖作者仓库、论文及研究机构材料、官方产品资料；不是 GitHub 全量代码检索，也不保证穷尽所有相关项目。

证据分三层：已读取的代码／文件与原文事实；作者或厂商报告的效果；本报告提出的工程建议。没有把公开页面数量视为装机量，也没有把英文论文或境外期刊直接认作国外研究。专利与营销平台信息没有作为核心性能依据。

仓库元数据、目录树、重点脚本和已读取 CSV 的本地副本保存在 research 目录，便于追踪本次判断。除 3D-SM 标签 CSV 和模型文件可达性外，外部权重与数据包未做完整下载验证。未发现明确许可证的项目，后续再核实授权范围；本报告不作法律结论。

## 项目及代码来源

S1  3D-SM 项目主页与目录

作者仓库；代码和数据入口

S3  3D-SM 拍摄脚本

静态核查默认时长与模块依赖

S4  3D-SM SV30 推理代码

静态核查输入格式与数据路径

S5  3D-SM 数据划分与指标标签

通过 Git LFS 实际获取并统计 CSV

S6  wastewater_vision 项目

显微图像 SVI 预测；数据未公开

S8  PCM_data 项目与 ASPCM 数据说明

505 张图像及标签的下载说明；外部数据包未验证

S9  量筒液体与泡沫界面识别项目

MIT；标定 界面检测 不确定度

S10  LabPics 容器内物质分割项目

MIT 代码；通用材料分割

S11  Level-Meter 项目

TensorFlow 和 OpenCV 液体界面读数

S21  活性污泥工艺仿真模型仓库

排除项；ASM 与 BSM 模型，不是图像识别

# 八  论文 设备与操作资料来源

S2  3D-SM 论文摘要与发表信息

Water Research，2026，DOI 10.1016/j.watres.2026.126646

S7  Borzooei 等显微图像研究

2024；期刊 DOI 10.1016/j.jwpe.2024.105692

S12  韩国自动 SV30 检测研究

Kim 等，2010，DOI 10.1007/s11814-010-0139-1

S13  瑞士沉降曲线图像分析论文

Derlon 等，2017，DOI 10.1016/j.watres.2017.01.049

S14  明电舍 SVI-401 官方规格

透射光界面跟踪 自动取样 自动清洗

S15  Strathkelvin ASP-SVI 官方产品页

英国；SVI MLSS 沉降比与控制系统接口

S16  PMA S3A 官方产品介绍

英国；搜索索引可读，页面直连超时

S17  PMA S3A 产品资料

210 mL 样品及测量参数；供应商产品资料

S18  DMR SPA 官方产品页

丹麦；激光扫描 沉降与脱水分析

S19  美国密歇根州活性污泥运行手册

人工沉降试验与 SVI 的计算和解释

S20  WEF 澄清与沉淀技术资料

SVI 定义及其局限

## 证据边界与下一步决策

现阶段可以确定的是相关研究、代码和自动仪器确实存在；尚不能确定的是这些方案在你的量筒、污泥类型、拍摄条件和运行流程下能达到什么误差。下一步最有价值的投入是建立可追溯的本地样品集，并用同一批数据比较直接读数与预测方法。